| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 17.07. | 2015 г. | № | 1115 |

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и    эксплуатации на территории города Канска аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р., руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска,                  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить  прилагаемый  План  построения  (развития)  и  внедрения

АПК  «Безопасный  город»  на  территории	города Канска  согласно                приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Создать межведомственную рабочую группу города Канска по         построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Заместителю межведомственной рабочей групп города Канска (Орлов В.И.) организовать работу по разработке Положения о межведомственной      рабочей группе города Канска по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» и представить мне на утверждение.

- Организацию и координацию работ по построению (развитию) и    внедрению АПК «Безопасный город» возложить на созданную межведомственную рабочую группу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                  Н.Н. Качан

Приложение № 1

к постановлению администрации г. Канска

## от 17.07.  2015 года № 1115

## ПЛАН

## построения (развития) АПК «Безопасный город» 
на территории муниципального образования город Канск

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполне-ния | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание постановления (распоряжения) Администрации города Канска о построении (развитии) АПК БГ на территории муниципального образования и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК «Безопасный город», назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Администрация города Канска | Июль 2015 | - | 1.Постановление (распоряжение) Администрации города Канска 2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в муниципальном образовании | Методические рекомендации (Прил 4) |
|  | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов города Канска. | Администрация города Канска | 2015г. | - | НПА построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 3.2) |
|  | Внесение изменений и дополнений в целевые программы в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города Канска. | Администрация города Канска | 2015г. | за счет средств органа местного самоуправления с учетом субсидирования из бюджетов других уровней | НПА органа местного самоуправления о внесении изменений в целевые программы в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования. | Методические рекомендации (п. 3.4) |
|  | Утверждение бюджета города Канска с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | Администрация города Канска | 2015г. |  | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п. 3.4) |
|  | Проведение мероприятий по подготовке МЕДДС, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация города Канска, ведомства на территории муниципального образования | 2016г. | за счет средств органа местного самоуправления с учетом субсидирования из бюджетов других уровней | 1.План работы (программа) по совершенствованию МЕДДС. 2. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК "Безопасный город" | Методические рекомендации (п. 4.1, 4.2) |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности и жизнеобеспечения на территории города Канска. | Администрация города Канска, ведомства на территории муниципального образования | В течение 2015г. | - | Материалы обследования | Методические рекомендации (Прил 3) |
|  | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город». | Заказчик | 2016г. | - | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта | Методические рекомендации (п 5.1) |
|  | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» муниципального образования. | Определяется на конкурсной основе | 2016г. | за счет средств органа местного самоуправления с учетом субсидирования из бюджетов других уровней | Технический проект, согласованный МЧС России. | Методические рекомендации (Раздел 5) |
|  | Проведение государственной экспертизы технического проекта. | Заказчик | По готовности |  | Положительное решение государственной экспертизы | Методические рекомендации (Раздел 5) |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | Администрация города Канска | 2016г. |  | Пакет документов для получения субсидии | Методические рекомендации (п 3.4) |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Заказчик | 2017г. | за счет средств органа местного самоуправления с учетом субсидирования из бюджетов других уровней | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 5.3) |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация города Канска | 2017г. | Муниципальный бюджет | Распоряжение Администрация города Канска о переподготовке руководящего состава и оперативно-дежурных смен МЕДДС | Методические рекомендации (п 4.1) |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ | 2017г. | за счет средств органа местного самоуправления с учетом субсидирования из бюджетов других уровней | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (Раздел 6) |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования. | Заказчик, Правительство Красноярского края, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, Администрация города Канска, Исполнитель работ |  |  | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление (распоряжение) Главы органа местного самоуправления о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Методические рекомендации (п 6.3) |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Правительство Красноярского края, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ФОИВ |  | за счет средств органа местного самоуправления с учетом субсидирования из бюджетов других уровней | Обучение персонала ЦУКС, МЕДДС, ДДС взаимодействующих служб, интегрированных в АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п 4.1) |
|  | Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация органа местного самоуправления |  | - | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

Начальник Управления по делам ГО и ЧС г.  Канска                                                                                                 В.И. Орлов

Приложение № 2

к постановлению администрации г. Канска

от 17.07.  2015 года № 1115

Состав межведомственную рабочую группу города Канска по

построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

- Председатель межведомственной рабочей группы, Глава города Канска – Качан Н.Н.

- Заместитель председателя межведомственной рабочей группы, начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска – Орлов В.И.

3.	Секретарь межведомственной рабочей группы, Панов В.М. – заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

4. Члены межведомственной рабочей группы:

- Кадач Н.И. – заместитель главы города Канска по вопросам экономики и финансам;

- Иванец П.Н. – начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска»;

- Лосева Ю.М. – директор МКУ «Служба заказчика» администрации г. Канска;

- Панов А.П. – начальник МКУ «Управление образования администрации города Канска»;

- Шестов В.А. – директор МУП ТС и СО г. Канска;

- Никонова Н.И. – главный редактор ТВ «Канск-5Канал» (по согласованию);

- Банин В.Н - начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию);

- Железнов С.Н. - начальник ФГКУ «10-й отряд ФПС по Красноярскому краю (по согласованию);

- Шиповалов В.А. – главный врач КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (по согласованию);

- Басистый Н.Д. -  директор ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» (по согласованию);

- Владимиров В.Н. директор ОАО «Канская ТЭЦ» (по согласованию);

- Романовский В.М. - директор Канского филиала ООО «КРЭК» (по согласованию);

- Валецкий В.В. – директор филиала «Восточный» ОАО «Красноярскнефтепродукт» (по согласованию);

- Станьков Ю.А. – генеральный директор ООО «Водоканал Сервис» (по согласованию);

- Какоулин О.В. директор ОАО «Гортепло» (по согласованию);

- Корченюк В.Л. - директор ООО «Генерация Т» (по согласованию);

- Романенко Л.И. - начальник линейно  технического цеха «Канский район» ВМЦТЭ Восточный центр телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

- Гапоненко В.М. – руководитель администрации Канского района (по согласованию);

- Филипенко Т.А. – руководитель МКУ «Финансовое управление администрации Канского района» (по согласованию);

- Подлепенец С.А. – начальник отдела ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации Канского района (по согласованию).

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                      В.И. Орлов