| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 07.02.2018 г. |  | № | 89 |

Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвращению подтоплений объектов экономики на территории города Канска

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2018 года, своевременной и качественной подготовки органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края города Канска (далее – городское звено ТП РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия необходимых мер по уменьшению материального ущерба, оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ, руководствуясь ч. 2 статьи 11 Федерального Закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.п. 8, 28 ч.1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ресурсов в период половодья на реке Кан в городе Канске в 2018 году согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Создать на период прохождения паводка и весеннего половодья Оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных учреждений и организаций города Канска согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Координацию деятельности органов управления и сил городского звена РСЧС по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Канска.

- Межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской службе города Канска и Канского района Красноярского края (далее - МЕДДС города Канска и Канского района) организовать мониторинг прохождения паводка и весеннего половодья на территории города Канска и Канского района, взаимодействие сил и средств городского звена ТП РСЧС в период паводка (половодья), информирование населения города и района, учреждений, организаций, о складывающейся обстановке по паводку.

- Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (В.И. Орлов):

  - Организовать:

- взаимодействие с гидропостами ФГБУ «Среднесибирское УГМС», расположенными на территории населенных пунктов: Кан-Оклер, Ильинка, Ирбейское, Петропавловка, Кой, Мина, Агинское, Малая Уря, Уяр, Громадск, Новониколаевка, Новая Пойма, Троицк, Почет, Нижняя Пойма, Нарва, Канск по вопросам предоставления гидрологической информации, контролю за уровнями паводковых вод;

-взаимодействие и контроль хода выполнения противопаводковых мероприятий в городе Канске;

-информирование населения о действиях при угрозе подтопления на собраниях граждан, через публикации в средствах массовой информации, распространение соответствующих памяток и листовок;

-первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате паводковых явлений;

-привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска паводка и весеннего половодья, на основании заключенных муниципальных контрактов;

-уточнение перечня организаций, имеющих водооткачивающую технику, в целях возможного использования ее для откачки воды из подтопленных территорий и подвалов зданий;

-выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления;

-выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов временного размещения к возможному приему населения, пострадавшего в результате паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и грунтовыми водами;

-выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску паводка и весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ;

-выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся аварийно-спасательных служб и аварийно-восстановительных бригад к действию по назначению.

5.2. Обеспечить:

-регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и возможных зонах затопления, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации, своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

-готовность подвижного пункта управления Главы города Канска к работе в местах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и подтоплениями;

5.3. Осуществлять контроль (сбор информации) за состоянием уровня паводковых вод по водомерным постам для дальнейшей передачи информации с 8 до 9 часов ежедневно, начиная с 1 апреля 2018 года Главе города Канска и Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю о складывающейся на подведомственной территории предпаводковой (паводкоопасной) ситуации и принимаемых мерах.

5.4. Проверить организацию надежной телефонной и радиосвязи с районами города Канска, попадающими в зоны затопления.

5.5. Определить состав материально-технических сил и средств, проверить их на готовность к применению.

5.6. Обращаться с заявками в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю в случае необходимости производства взрывных работ для ликвидации ледяных заторов.

- Управлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» (Ю.Н. Иванов):

6.1. Обеспечить устойчивое функционирование системы ливневой канализации, насосных станций, водопропускных труб и коллекторов, автомобильных дорог, мостов и путепроводов, попадающих в зоны возможного подтопления.

6.2. Провести подготовительные мероприятия по снижению риска возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи в результате паводка и весеннего половодья.

6.3. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка и весеннего половодья местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности (по согласованию).

- Руководителям объектов экономики, расположенных в зонах возможного подтопления:

  - Создать до 10 апреля 2018 года оперативные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем на подведомственной территории.

  - Представить копии распорядительных актов о создании оперативных групп в Управление по делам ГО и ЧС г. Канска.

- Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения:

  - Разработать и представить в администрацию г. Канска к 10 апреля 2018 года:

-план проведения мероприятий по обеспечению безопасности жителей города Канска, сохранности их имущества, безопасной работы объектов жизнеобеспечения, предприятий, организаций и учреждений в период пропуска паводка и половодья весной-летом 2018 года;

-предложения (локальные сметы) на выполнение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводкоопасных районах для согласования и принятия соответствующего решения.

- Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Н.В. Банин), в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

9.1.Обеспечить:

-организацию оцепления, соблюдение общественного порядка и безопасность дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации;

-пропуск по автодорогам на территории города Канска негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций;

-охрану всех форм собственности в районах затопления и возможного разрушения в городе Канске, в случае подтопления жилых домов и отселения жителей совместно с работниками противопожарной службы, жилищно-коммунального хозяйства организовать охрану жилищного фонда и обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, имущества, материальных ценностей.

- Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (Н.П. Безгодов) обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей города Канска в период паводка и весеннего половодья.

- Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Канская МБ»                              (А.В. Кудрявцев):

11.1. Уточнить до 6 апреля 2018 года планы медицинского обеспечения населения города Канска, находящегося в зоне ЧС при прохождении паводка и весеннего половодья.

11.2. Зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные материалы, обеспечить их безопасное хранение.

11.3. Обеспечить при угрозе подтопления районов города Канска совместно с руководителями медицинских учреждений вывоз тяжелобольных жителей в медицинские учреждения согласно плану эвакуации.

- Рекомендовать директору Канского филиала №1 ГП «КРАЙДЭО» (С.Н. Дворников) на основании анализа прохождения паводка и весеннего половодья в предыдущие годы запланировать и организовать выполнение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов.

- Финансирование работ по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и весеннего половодья, предотвращению подтоплений объектов экономики на территории города Канска осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете Управления по делам ГО и ЧС г. Канска на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы города Канска «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а в случае недостаточности указанных средств - в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением администрации г. Канска от 08.09.2010 № 1538 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Канска».

- Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.) разместить текст настоящего постановления, приложение № 1, приложение № 2, кроме персональных данных, содержащихся в столбцах «Домашний адрес» и «Домашний телефон» таблицы, на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Канска                                                                                  Н.Н. Качан

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Канска

от 07.02.2018г. № 89

## План

основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ресурсов в период половодья на реке Кан в городе Канске в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Провести заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с повесткой: «Проведение мероприятий, связанных с паводком на реке Кан в весенне-летний период 2018 года». | До 18.02.18 г. | Глава города Канска, Председатель городской КЧС и ПБ |  |
| 2. | Организовать информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений. | До 01.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 3. | В средствах массовой информации дать сообщение о местах размещения эвакуируемого населения и порядке его поведения в период эвакуации. | До 15.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 4. | Провести штабную тренировку по теме: «Организация управления территориальными органами МЧС России, спасательными воинскими формированиями, поисково-спасательные формирования (ПСФ) МЧС России по СФО при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком». | До 16.02.18 г. | Глава г. Канска, Председатель городской КЧС и ПБ, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 5. | Принять участие в учениях с территориальными и функциональными звеньями территориальной подсистемы ТП РСЧС Красноярского края по теме: «Организация и проведение практических мероприятий по предупреждению паводков и защите населения, материально-технических средств, сельскохозяйственных животных на территории населенных пунктов Красноярского края». | По плану Губернатора Красноярского края | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 6. | Откорректировать план эвакуационных мероприятий на период паводка 2018 года. | До 01.03.18 г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 7. | Заключить соглашения с организациями, учреждениями и предприятиями города и района: -на размещение эвакуируемого населения; -на первоочередное жизнеобеспечение населения. | До 15.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 8. | Уточнить расчеты в потребности обеспечением пострадавшего населения продовольствием, фуражом, транспортными средствами при проведении противопаводковых мероприятий. | До 10.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 9. | Уточнить списки, попадающих в зону затопления: -инвалидов, пожилых людей; -объектов жизнеобеспечения; -детей; -объектов соцкультбыта; -жилых домов, с проживающим (прописанным) в них населением. | До 15.04.18 г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 10. | Произвести оценку санитарно-гигиенического состояния мест временного размещения эвакуируемого населения, условий хранения продуктов питания, предназначенных населению, пострадавшему от наводнения. | До 15.04.18 г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 11. | Уточнить планы эвакуации пострадавшего от паводка населения по сценариям максимального затопления. | До 10.04.18 г. | Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 12. | Для осуществления эвакуации населения из зон затопления, в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Канска Красноярского края, утвержденного начальником Главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-майором Вершинина Е.В. 23.03.2017 года, Главой города Канска Н.Н. Качан 24.03.2017 года, подготовить автобусы. Поставлять по заявке председателя городской эвакуационной комиссии. | До 20.04.18 г. | МКУ «Служба заказчика» | Резервный фонд г. Канска (Выделение денежных средств осуществляется на основании соответствующего решения КЧС и ПБ г. Канска) |
| 13. | Провести проверку готовности систем оповещения населения. | До 01.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска, ВЦТ КФ ПАО «Ростелеком» |  |
| 14. | Выполнить работы по разрушению ледяного покрова на русле р. Кан в прогнозируемых местах (в р-не ж.д. моста, моста Кан-Перевоз, моста дороги М-53,) с целью снижения рисков образования ледяных заторов. | До15.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | Бюджет города |
| 15. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения спасательных работ в зонах затопления. | До 15.03.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 16. | Принять участие в командно-штабном учении силами городского звена ТП РСЧС по теме: «Координация действий органов управления и сил городского звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем» в г. Канске. | 3-5.04.18 г. | Глава г. Канска, Председатель городской КЧС и ПБ, Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 17. | Уточнить сведения по объектам, которые могут оказаться в зоне затопления: -склады хранения пестицидов и ядохимикатов; -участки автомобильных и железнодорожных дорог, мостов, линий электропередач и связи; -накопители промышленных отходов. | До 25.03.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 18. | Провести заседание противопаводковой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, на которой рассмотреть вопросы: -о готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в т.ч. координацию действий сил и средств выделяемых организациями, учреждениями различных форм собственности на подведомственной территории); -о готовности работы эвакуационной комиссии г. Канска по эвакуации населения и имущества при возможных чрезвычайных ситуациях (определение мест отселения населения, временного размещения животных, организация обеспечения материально-техническими ресурсами); -о готовности средств связи и оповещения к работе в чрезвычайных условиях; -о проведении разъяснительной работы среди населения (подворный обход) по проведению подготовительных мероприятий и вручение памяток о действиях в период паводка; -организация защиты от склоновых вод (вывоз снега, расчистка водопропускных систем, ручьев, сточных канав от наледей защита мостовых переходов, дорог). | До 15.04.18 г. | Глава г. Канска Председатель КЧС и ПБ г. Канска Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Председатель городской эвакуационной комиссии |  |
| 19. | Провести взрывные работы в местах угрозы образования заторов. | При необходимости | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 20. | Привести в готовность плавсредства, специнвентарь спасательной станции и инспекции маломерных судов. Привлечь для проведения спасательных работ в период наводнения маломерные суда организаций и населения. | До 15.04.18 г. при необходимости | Ст. инспектор по Восточной зоне ГИМС, КГБУ «Спасатель» (по согласованию) |  |
| 21. | На основании прогноза уровня паводковых вод определять зоны возможного затопления и прогнозировать чрезвычайные ситуации, связанные с паводком. | с 15.04. 2018г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС, директор Гидрометобсерватории (по согласованию) |  |
| 22. | Обеспечить взаимодействие с подразделениями Минобороны, дислоцированными на территории города Канска. | на период прохождения паводка | Начальник Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 23. | Провести проверку готовности гидропостов к передачи информации об уровнях воды в реке в соответствии с временным графиком, согласованным с оперативно-дежурной службой Управления по делам ГО и ЧС г. Канска. | До15.04.18 г. | Начальник Управления по делам ГО и ЧС Директор Гидрометобсерватории (по согласованию) |  |
| 24. | Организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки. | с 15.04.18 г. | Директор Гидрометобсерватории (по согласованию) |  |
| 25. | Организовать наземное патрулирование русла реки, в период ледохода, с целью своевременного обнаружения ледяных заторов, выявления причин способствующих катастрофическому разливу и затоплению города и объектов экономики. | В период ледохода | Начальник Управление по делам ГО и ЧС г.Канска |  |
| 26. | Уточнить план мероприятий по защите мостов, мостовых переходов, водопропускных сооружений, линий электропередач, попадающих в зону подтопления. | До 10.04.18 г. | Директор ООО «ПТС и РД» (по согласованию) |  |
| 27. | Котельная №1 в пос. Строителей. Провести подготовительные мероприятия к экстренному демонтажу эл. оборудования (21 ед.) в случае угрозы затопления котельной. Определить места временного хранения. | при угрозе затопления | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 28. | Котельная №8 ЛДК. Провести подготовительные мероприятия к экстренному демонтажу эл. Оборудования (18 ед.) в случае угрозы затопления котельной. Определить места временного хранения. | при угрозе затопления | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 29. | Котельная №1, 8 . Для отвода талой воды прочистить отводные траншеи. Создать запас гравийно-песчаной смеси. | до начала паводка | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 30. | Котельная №5 «Даурия». Провести подготовительные мероприятия к экстренному демонтажу эл. оборудования (19 ед.) в случае угрозы затопления котельной. Определить места временного хранения. | при угрозе затопления | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 31. | Провести занятия с персоналом котельных, попадающих в зону подтопления паводковыми водами, по вопросу: «Безаварийного экстренного отключения оборудования и останова котельных при угрозе затопления». | До 20.04.18 г. | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 32. | Создать резерв материально-технических ресурсов для проведения мероприятий, снижающих ущерб от паводка. | До 10.04.18 г. | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 33. | Создать запас ГСМ для заправки техники, привлекаемой к мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий паводка. | До 10.04.18 г. | Директор АО «Гортепло» (по согласованию) |  |
| 34. | Провести оценку состояния и готовности к работе в паводковый период объектов централизованного снабжения питьевой водой. Подготовить резервные источники водоснабжения и емкости для транспортировки воды эвакуируемому населению. | До 20.04.18 г. | Руководитель ООО «Водоканал- Сервис» (по согласованию) |  |
| 35. | Провести подготовку очистных сооружений, канализационного коллектора, канализационных насосных станций к работе в условиях паводка. | До 20.04.18 г. | Руководитель ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию) |  |
| 36. | Приобрести необходимые на паводковый период реагенты для очистки воды. | До 01.04.18 г. | Руководитель ООО «Водоканал-Сервис» (по согласованию) |  |
| 37. | Обеспечить санитарно-гигиенический контроль за местами размещения эвакуируемых, качеством воды и продуктов питания. Оперативный анализ и прогноз санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки. Информирование противопаводковой комиссии по ЧС и ПБ о возможных местах возникновения очагов биологического бактериологического заражения в период весеннего половодья. Вносить предложения по организации и проведению комплекса противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в паводковый и послепаводковый периоды. | в период половодья | Главный врач КГБУЗ «Канская МБ» (по согласованию) |  |
| 38. | Создать запас ж/б плит, гравийно-песчаной смеси для укрепления насыпи автомобильных мостов через р. Кан и р. Тарайка, ул. Гетоева, пос. СУ-24, через протоку на о. Восточный. | До 01.04.18 г. | Директор ООО «ПТС и РД» (по согласованию) |  |
| 39. | Привести в готовность предприятия промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства для работы в условиях возможного подтопления при половодье согласно разработанных на местах планов мероприятий, обеспечить резерв финансовых средств. | До 15.04.18 г. | Глава г. Канска Председатель КЧС и ПБ г. Канска |  |
| 40. | Создание резерва материально-технических и финансовых ресурсов для проведения противопаводковых мероприятий. | До 01.04.18 г. | Председатель противопаводковой комиссии |  |
| 41. | Обеспечить заправку техники, задействованной непосредственно на спасательных работах. | в период прохождения паводка | Начальник Управление по делам ГО и ЧС г. Канска | Бюджет города |
| 42. | Провести проверку готовности сил и средств служб и организаций, привлекаемых для проведении аварийно-спасательных мероприятий, работ в период паводка и ликвидации его последствий. | До 10.04.18 г. | Начальник Управление по делам ГО и ЧС г. Канска |  |
| 43. | Подготовить аварийно-восстановительные команды, обеспечив их рабочим инструментом, соответствующим снаряжением для ликвидации аварий на линиях связи, запасом материальных средств. | До 05.04.18 г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 44. | Провести проверку готовности средств оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС. | До 01.04. 18 г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 45. | Произвести проверку кабельных муфт на герметичность и заделку их в зонах возможного затопления. | До 28.03.18г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 46. | Произвести обследование воздушных и кабельных линий связи попадающих в прогнозируемые зоны подтопления, определить необходимое количество материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. | До 28.03.18г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 47. | Очистить от снега территории необслуживаемых усилительных пунктов, распределительных шкафов, люки телефонной канализации. Осуществить поднятие и герметизацию люков смотровых устройств, каналов телефонной канализации, произвести подсыпку и трамбовку осевшего вокруг колодцев грунта. | До 05.04.18г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 48. | Создать запас провода и телефонного кабеля. | До 20.04.18 г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 49. | Осуществить герметизацию люков колодцев связи. | До 01.04.18 г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 50. | Произвести проверку работоспособности компрессоров. | До 01.04.18 г. | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 51. | Организовать контроль и проверку работы установок по содержанию кабелей под избыточным давлением. | весь паводковый период | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 52. | Обеспечить постоянную оперативную связь с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска для получения информации об изменении уровня воды в реке Кан с целью своевременного принятия предупредительных мероприятий. | в период паводка | Директор ВТЦ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 53. | Провести заседание КЧС и ПБ «О мероприятиях, проводимых на ОАО «Мясо» при сложной паводковой ситуации». | До 30.03.18 г. | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 54. | Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств. | До 25.04.18 г. | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 55. | Произвести подъем материальных ценностей на высоту 1,5м., по всем подразделениям. | при угрозе затопления | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 56. | Произвести демонтаж электродвигателей с работающим оборудованием по всем подразделениям. | при угрозе затопления | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 57. | Создать запас мешков в количестве 1000 шт. | До 01.04.18 г. | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 58. | Провести закладку трех колодцев возле КНС мешками с песком. | при угрозе затопления | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 59. | Производить закладку слабых мест периметра мешками с песком. | при угрозе затопления | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 60. | Создать запас ГСМ для техники. | До 01.04.18 г. | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 61. | Организовать круглосуточного дежурства на предприятии. | весь период | Директор ОАО «Мясо» (по согласованию) |  |
| 62. | Обеспечить охрану общественного порядка, в районах города подвергнувшихся подтоплению, имущества эвакуируемого населения. | при угрозе затопления | Начальник МО МВД России «Канский» (по согласованию) |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                            В.И. Орлов

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Канска

от 07.02.2018г. № 89

Состав оперативного штаба

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Служебный телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Панов Виктор Максимович | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска | 3-24-08 |  |
| 2. | Базай Евгений Николаевич | Заведующий эпидемиологическим отделом КГБУЗ «Канская МБ» | 2-99-47 |  |
| 3. | Поляков Владимир Эдуардович | Начальник МКУ «Управление социальной защиты населения администрации г. Канска» | 3-58-64 3-26-70 |  |
| 4. | Карабанов Дмитрий Сергеевич | Главный инженер Канского филиала АО «КрасЭКо» | 2-70-37 |  |
| 5. | Федорова Вера Николаевна | Старший диспетчер ООО «Водоканал-Сервис» | 3-42-80 |  |
| 6. | Коновалов Владимир Владимирович | Ведущий инженер по транспорту МКУ «Служба заказчика» | 3-51-70 |  |
| 7. | Вовк Дмитрий Александрович | Директор ООО «ПТС и РД» | 2-99-64 |  |
| 8. | Туровский Александр Романович | Зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Канский» | 2-08-18 |  |
| 9. | Кравцов Андрей Викторович | Начальник СГКУ – 10-й отряд ФПС по Красноярскому краю | 3-45-43 |  |
| 10. | Ивашкин Анатолий Николаевич | Начальник цеха тепловых сетей АО «Канская ТЭЦ» | 3-68-43 |  |
| 11. | Рябенко Григорий Иванович | Ведущий специалист УГО и ЧС г. Канска | 3-24-08 |  |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                                                                             В.И. Орлов