|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 30.09.2019 г. |  | № | 943 |
|  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление от 17.04.2017 № 352

В соответствии с ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации ст.12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь ст.ст. 30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации г. Канска от 17.04.2017 № 352 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Канска на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 к настоящему постановлению.

2.Главному специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет и опубликовать в газете «Канский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Приложение №1к Постановлению № 943 администрации г. Канска от 30.09.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | всего, стоимость ремонта | в том числе: | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт, замена, модернизация лифтов,  ремонт лифтовых шахт, машинных и  блочных помещений | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | ремонт подвальных помещений,  относящихся к общему имуществу в  многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного  дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего  водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Канск | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, мкр 2-й Северный, д. 18 | 4 411,10 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 510 257,90 | 5 510 257,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 510 257,90 | 5 510 257,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | г. Канск, мкр Северный, д. 20 | 2 686,70 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 3 356 171,91 | 3 356 171,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 356 171,91 | 3 356 171,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Канск, мкр Северный, д. 22 | 4 622,60 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 774 459,47 | 5 774 459,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 774 459,47 | 5 774 459,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | г. Канск, мкр Северный, д. 24 | 4 423,90 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 526 247,40 | 5 526 247,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 526 247,40 | 5 526 247,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Канск, мкр Северный, д. 25 | 2 693,20 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 3 364 291,58 | 3 364 291,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 364 291,58 | 3 364 291,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | г. Канск, мкр Северный, д. 27 | 4 430,42 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 534 392,06 | 5 534 392,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 534 392,06 | 5 534 392,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Канск, мкр Северо-западный, д. 55 | 4 417,50 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 422,26 |  | 422,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 422,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | г. Канск, пер Индустриальный, д. 10 | 3 307,10 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 4 131 163,18 | 4 131 163,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 131 163,18 | 4 131 163,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Канск, пер Панельный, д. 1 | 3 528,20 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 4 407 356,88 | 4 407 356,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 407 356,88 | 4 407 356,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 3 | 441,20 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 836 647,56 | 836 647,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 836 647,56 | 836 647,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 242 | 4 405,90 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 503 762,16 | 5 503 762,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 503 762,16 | 5 503 762,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 37/1 | 2 075,30 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 2 592 423,25 | 2 592 423,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 592 423,25 | 2 592 423,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Канск, ул Бородинская, д. 27 | 4 421,20 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 522 874,62 | 5 522 874,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 522 874,62 | 5 522 874,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | г. Канск, ул Василия Яковенко, д. 72 | 4 312,70 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 5 387 338,59 | 5 387 338,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 387 338,59 | 5 387 338,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Канск, ул Красноярская, д. 12 | 538,20 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 1 020 588,66 | 1 020 588,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 020 588,66 | 1 020 588,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | г. Канск, ул Московская, д. 53 | 3 429,50 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 4 284 062,81 | 4 284 062,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 284 062,81 | 4 284 062,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Канск, ул Новостройка, д. 53 | 2 653,30 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 3 314 449,29 | 3 314 449,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 314 449,29 | 3 314 449,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | г. Канск, ул Ушакова, д. 35 | 406,60 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 771 035,58 | 771 035,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 771 035,58 | 771 035,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 1896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Итого по счету регионального оператора | 57 204,62 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 68 702 862,90 | 66 837 522,90 | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 68 702 862,90 | 66 837 522,90 | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 201,00 | 1 168,39 | 32,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Всего по город Канск | 57 204,62 | средства  собствен  ников | минимальный размер взноса | 68 702 862,90 | 66 837 522,90 | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 68 702 862,90 | 66 837 522,90 | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 201,00 | 1 168,39 | 32,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №2 к Постановлению №943 администрации г. Канска от 30.09.2019 | | | | | | | | |
| **Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома** | | | | | | | | | |
| **в том числе:** | | | | | | | | | |
| **ремонт крыши** | **ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |
| **кв. м** | **ед.** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **кв. м** | **кв. м** | **куб. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **город Канск** | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, мкр 2-й Северный, д. 18 | 786,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Канск, мкр Северный, д. 20 | 895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Канск, мкр Северный, д. 22 | 1 636,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Канск, мкр Северный, д. 24 | 1 435,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Канск, мкр Северный, д. 25 | 895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Канск, мкр Северный, д. 27 | 1 435,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Канск, мкр Северо-западный, д. 55 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Канск, пер Индустриальный, д. 10 | 1 232,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Канск, пер Панельный, д. 1 | 1 146,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 3 | 681,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 242 | 1 435,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 37/1 | 1 373,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Канск, ул Бородинская, д. 27 | 1 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Канск, ул Василия Яковенко, д. 72 | 1 183,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Канск, ул Красноярская, д. 12 | 487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Канск, ул Московская, д. 53 | 890,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Канск, ул Новостройка, д. 53 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Канск, ул Ушакова, д. 35 | 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по счету регионального оператора** | **17 856,50** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по город Канск** | **17 856,50** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м** | **Источники финансирования** | | **Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.** | | | | | | | | | | |
| **всего, стоимость ремонта** | **в том числе:** | | | | | | | | | |
| **ремонт крыши** | **ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **город Канск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 13 | 5 724,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 995,75 |  | 995,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 995,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 14 | 7 051,40 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 7 600 000,00 |  | 7 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 7 600 000,00 |  | 7 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 077,80 |  | 1 077,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 1077,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Канск, мкр Северный, д. 11А | 1 821,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 900 000,00 |  | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 900 000,00 |  | 1 900 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 042,87 |  | 1 042,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 1042,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Канск, мкр Северный, д. 13 | 4 988,90 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 700 000,00 |  | 5 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 142,54 |  | 1 142,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 1142,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Канск, мкр Северный, д. 26 | 4 285,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 578 098,37 | 9 578 098,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 9 578 098,37 | 9 578 098,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 235,21 | 2 235,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2235,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Канск, п Ремзавода, д. 3 | 516,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 490 314,62 |  |  | 490 314,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 490 314,62 |  |  | 490 314,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 649,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Канск, п Строителей, д. 53 | 527,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 500 950,93 |  |  | 500 950,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 500 950,93 |  |  | 500 950,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Канск, п Строителей, д. 64 | 820,50 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 779 204,24 |  |  | 779 204,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 779 204,24 |  |  | 779 204,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Канск, пер 2-й Больничный, д. 1 | 392,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 488 793,08 | 2 488 793,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 488 793,08 | 2 488 793,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 3 | 441,20 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 418 994,40 |  |  | 418 994,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 418 994,40 |  |  | 418 994,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 242 | 4 405,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 967 058,11 |  |  | 1 967 058,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 967 058,11 |  |  | 1 967 058,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 446,46 |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 19 | 794,20 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 5 037 205,56 | 5 037 205,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 037 205,56 | 5 037 205,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 64 | 3 150,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 042 699,67 | 7 042 699,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 7 042 699,67 | 7 042 699,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 235,21 | 2 235,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2235,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 80/2 | 2 652,70 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 1 184 324,44 |  |  | 1 184 324,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 184 324,44 |  |  | 1 184 324,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 446,46 |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 82 | 2 009,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 897 339,95 |  |  | 897 339,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 897 339,95 |  |  | 897 339,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 446,46 |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 84 | 2 007,10 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 4 486 289,99 | 4 486 289,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 486 289,99 | 4 486 289,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 235,21 | 2 235,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2235,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Канск, ул Ангарская, д. 4 | 560,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 570 011,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 570 011,81 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | | 2 570 011,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 570 011,81 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 4 582,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 582,76 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,76 |  |
| 1.18 | г. Канск, ул Ангарская, д. 12 | 1 391,80 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 1 321 750,71 |  |  | 1 321 750,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 321 750,71 |  |  | 1 321 750,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 2 | 624,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 958 982,26 | 3 958 982,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 958 982,26 | 3 958 982,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 4 | 595,70 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 3 778 221,29 | 3 778 221,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 778 221,29 | 3 778 221,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 6 | 614,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 894 288,86 | 3 894 288,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 894 288,86 | 3 894 288,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Канск, ул Красноярская, д. 8 | 849,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 806 554,73 |  |  | 806 554,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 806 554,73 |  |  | 806 554,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Канск, ул Красноярская, д. 11 | 517,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 491 549,19 |  |  | 491 549,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 491 549,19 |  |  | 491 549,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Канск, ул Красноярская, д. 12 | 538,20 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 511 112,39 |  |  | 511 112,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 511 112,39 |  |  | 511 112,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Канск, ул Красноярская, д. 29 | 273,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 733 402,52 | 1 733 402,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 733 402,52 | 1 733 402,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Канск, ул Ленина, д. 17 | 192,40 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 182 716,51 |  |  | 182 716,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 182 716,51 |  |  | 182 716,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Канск, ул Минина, д. 3 | 508,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 222 619,17 | 3 222 619,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 222 619,17 | 3 222 619,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Канск, ул Минина, д. 7 | 757,40 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 4 803 801,93 | 4 803 801,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 803 801,93 | 4 803 801,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Канск, ул Молодогвардейская, д. 1 | 573,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 634 246,77 | 3 634 246,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 634 246,77 | 3 634 246,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Канск, ул Новостройка, д. 53 | 2 653,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 1 184 592,32 |  |  | 1 184 592,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 184 592,32 |  |  | 1 184 592,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 446,46 |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 446,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 34 | 464,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 441 501,58 |  |  | 441 501,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 441 501,58 |  |  | 441 501,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Канск, ул Пролетарская, д. 30 | 172,10 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 1 091 542,53 | 1 091 542,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 091 542,53 | 1 091 542,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 342,49 | 6 342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6342,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Канск, ул Садовая, д. 1/1 | 401,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 839 978,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839 978,14 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | | 1 839 978,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839 978,14 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 4 582,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 582,76 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4582,76 |  |
| 1.34 | г. Канск, ул Сибирская, д. 1 | 388,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 368 756,86 |  |  | 368 756,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 368 756,86 |  |  | 368 756,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Канск, ул Текстильная, д. 2 | 754,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 003 019,44 |  |  |  | 1 637 647,25 |  | 365 372,19 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | | 2 003 019,44 |  |  |  | 1 637 647,25 |  | 365 372,19 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 655,82 |  |  |  | 2 171,37 |  | 484,45 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  | 2171,37 |  | 484,45 |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Канск, ул Ушакова, д. 4 | 374,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 355 461,48 |  |  | 355 461,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 355 461,48 |  |  | 355 461,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Канск, ул Ушакова, д. 35 | 406,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 386 135,82 |  |  | 386 135,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 386 135,82 |  |  | 386 135,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 949,67 |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 949,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.38** | **Итого по счету регионального оператора** | **55 201,10** | **средствасобственников** | **минимальный размер взноса** | **94 351 519,67** | **54 750 192,00** | **20 900 000,00** | **12 288 318,28** | **1 637 647,25** |  | **365 372,19** |  |  | **4 409 989,95** |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовой поддержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **Всего** | | **94 351 519,67** | **54 750 192,00** | **20 900 000,00** | **12 288 318,28** | **1 637 647,25** |  | **365 372,19** |  |  | **4 409 989,95** |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **1 709,23** | **991,83** | **378,62** | **222,61** | **29,67** |  | **6,62** |  |  | **79,89** |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.38 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 80/1 | 2 714,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 924 701,34 |  |  | 924 701,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 924 701,34 |  |  | 924 701,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 340,64 |  |  | 340,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.39** | **Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах** | **2 714,60** | **средствасобственников** | **минимальный размер взноса** | **924 701,34** |  |  | **924 701,34** |  |  |  |  |  |  |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовой поддержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **местного бюджета** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | | **924 701,34** |  |  | **924 701,34** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Всего по город Канск** | **57 915,70** | **средства собствен ников** | **минимальный размер взноса** | **95 276 221,01** | **54 750 192,00** | **20 900 000,00** | **13 213 019,62** | **1 637 647,25** |  | **365 372,19** |  |  | **4 409 989,95** |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовой поддержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **Всего** | | **95 276 221,01** | **54 750 192,00** | **20 900 000,00** | **13 213 019,62** | **1 637 647,25** |  | **365 372,19** |  |  | **4 409 989,95** |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **1 645,08** | **945,34** | **360,87** | **228,14** | **28,28** |  | **6,31** |  |  | **76,14** |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Постановлению администрации г. Канска № 943 от 30.09.2019 | | | | | | | | | | | |
| **Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2018 | | | |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома** | | | | | | | | | | | | |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| **ремонт крыши** | **ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | | **утепление и ремонт фасада** | | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |  | |  | |  | |
| **кв. м** | **ед.** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **кв. м** | | **кв. м** | | **куб. м** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | |
| **город Канск** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 13 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.2 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 14 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.3 | г. Канск, мкр Северный, д. 11А |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.4 | г. Канск, мкр Северный, д. 13 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.5 | г. Канск, мкр Северный, д. 26 | 1 435,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.6 | г. Канск, п Ремзавода, д. 3 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.7 | г. Канск, п Строителей, д. 53 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.8 | г. Канск, п Строителей, д. 64 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.9 | г. Канск, пер 2-й Больничный, д. 1 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.10 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 3 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.11 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 242 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.12 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 19 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.13 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 64 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.14 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 80/2 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.15 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 82 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.16 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 84 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.17 | г. Канск, ул Ангарская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 899,00 | |  | |
| 1.18 | г. Канск, ул Ангарская, д. 12 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.19 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 2 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.20 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 4 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.21 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 6 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.22 | г. Канск, ул Красноярская, д. 8 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.23 | г. Канск, ул Красноярская, д. 11 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.24 | г. Канск, ул Красноярская, д. 12 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.25 | г. Канск, ул Красноярская, д. 29 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.26 | г. Канск, ул Ленина, д. 17 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.27 | г. Канск, ул Минина, д. 3 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.28 | г. Канск, ул Минина, д. 7 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.29 | г. Канск, ул Молодогвардейская, д. 1 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.30 | г. Канск, ул Новостройка, д. 53 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.31 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 34 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.32 | г. Канск, ул Пролетарская, д. 30 | 786,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.33 | г. Канск, ул Садовая, д. 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 000,00 | |  | |
| 1.34 | г. Канск, ул Сибирская, д. 1 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.35 | г. Канск, ул Текстильная, д. 2 |  |  |  | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  | |  | |  | |
| 1.36 | г. Канск, ул Ушакова, д. 4 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.37 | г. Канск, ул Ушакова, д. 35 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Итого по счету регионального оператора | 12 032,00 | 11,00 | 18 100,00 | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  | | 1 899,00 | |  | |
| **2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.38 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 80/1 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Всего по город Канск | 12 032,00 | 11,00 | 19 600,00 | 1798,00 |  | 899,00 |  |  | | 899,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4к Постановлению администрации г. Канска № 943 от 30.09.2019 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | | | | | | |
| **Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м** | **Источники финансирования** | | **Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.** | | | | | | | | | | |
| **всего, стоимость ремонта** | **в том числе:** | | | | | | | | | |
| **ремонт крыши** | **ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **город Канск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 13 | 5 724,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 825 263,48 |  |  | 3 825 263,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 825 263,48 |  |  | 3 825 263,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 668,25 |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 14 | 7 051,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 712 098,05 |  |  | 4 712 098,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 712 098,05 |  |  | 4 712 098,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 668,25 |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Канск, мкр Северный, д. 11 | 1 836,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 126 973,83 |  | 1 900 000,00 | 1 226 973,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 126 973,83 |  | 1 900 000,00 | 1 226 973,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 703,05 |  | 1 034,80 | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 1034,80 | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Канск, мкр Северный, д. 11А | 1 821,90 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 1 217 484,68 |  |  | 1 217 484,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 217 484,68 |  |  | 1 217 484,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 668,25 |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Канск, мкр Северный, д. 11Б | 1 695,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 033 218,35 |  | 1 900 000,00 | 1 133 218,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 033 218,35 |  | 1 900 000,00 | 1 133 218,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 788,67 |  | 1 120,42 | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  | 1120,42 | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Канск, мкр Северный, д. 13 | 4 988,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 333 832,43 |  |  | 3 333 832,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 333 832,43 |  |  | 3 333 832,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 668,25 |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Канск, мкр Северо-западный, д. 55 | 4 417,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 951 994,38 |  |  | 2 951 994,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 951 994,38 |  |  | 2 951 994,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 668,25 |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 668,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Канск, мкр Солнечный, д. 54/1 | 3 778,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 868 964,93 | 8 868 964,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 8 868 964,93 | 8 868 964,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Канск, п Ремзавода, д. 1 | 489,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 488 503,79 |  |  | 488 503,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 488 503,79 |  |  | 488 503,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Канск, п Строителей, д. 52 | 521,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 519 914,01 |  |  | 519 914,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 519 914,01 |  |  | 519 914,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Канск, п Строителей, д. 60 | 212,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 212 093,81 |  |  | 212 093,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 212 093,81 |  |  | 212 093,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Канск, п Строителей, д. 65 | 1 088,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 510 267,03 |  |  | 510 267,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 510 267,03 |  |  | 510 267,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 1/10 | 1 366,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 099 691,10 | 9 099 691,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 9 099 691,10 | 9 099 691,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 111 | 868,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 783 205,32 | 5 783 205,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 783 205,32 | 5 783 205,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 117 | 558,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 275 534,78 | 3 718 726,22 |  | 556 808,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 275 534,78 | 3 718 726,22 |  | 556 808,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 7 656,76 | 6 659,61 |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Канск, ул 30 лет ВЛКСМ, д. 28 | 408,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 407 634,92 |  |  | 407 634,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 407 634,92 |  |  | 407 634,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Канск, ул 30 лет ВЛКСМ, д. 30 | 416,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 415 512,41 |  |  | 415 512,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 415 512,41 |  |  | 415 512,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 1/1 | 912,75 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 142 196,87 | 2 142 196,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 142 196,87 | 2 142 196,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 7 | 539,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 589 529,79 | 3 589 529,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 589 529,79 | 3 589 529,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 9 | 505,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 365 100,93 | 3 365 100,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 365 100,93 | 3 365 100,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 17 | 1 398,95 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 316 461,41 | 9 316 461,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 9 316 461,41 | 9 316 461,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 29 | 4 003,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 876 948,24 |  |  | 1 876 948,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 876 948,24 |  |  | 1 876 948,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 36 | 1 217,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 856 262,49 | 2 856 262,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 856 262,49 | 2 856 262,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 46 | 2 368,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 559 267,84 | 5 559 267,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 559 267,84 | 5 559 267,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 48 | 1 484,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 695 716,40 |  |  | 695 716,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 695 716,40 |  |  | 695 716,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 50 | 2 180,52 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 022 184,17 |  |  | 1 022 184,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 022 184,17 |  |  | 1 022 184,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 52 | 1 229,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 885 364,92 | 2 885 364,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 885 364,92 | 2 885 364,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 64 | 3 150,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 901 384,48 |  |  |  | 4 901 384,48 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 901 384,48 |  |  |  | 4 901 384,48 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 555,60 |  |  |  | 1 555,60 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  | 1555,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 80 | 634,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 224 856,58 | 4 224 856,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 224 856,58 | 4 224 856,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Канск, ул 5-й городок, д. 45 | 555,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 696 083,55 | 3 696 083,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 696 083,55 | 3 696 083,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Канск, ул 5-й городок, д. 46 | 555,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 696 083,55 | 3 696 083,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 696 083,55 | 3 696 083,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Канск, ул Ангарская, д. 8 | 1 384,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 222 893,89 | 9 222 893,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 9 222 893,89 | 9 222 893,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Канск, ул Ангарская, д. 10 | 867,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 773 881,87 | 5 773 881,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 773 881,87 | 5 773 881,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Канск, ул Ангарская, д. 24 | 5 719,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 896 631,96 |  |  |  | 8 896 631,96 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 8 896 631,96 |  |  |  | 8 896 631,96 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 1 555,60 |  |  |  | 1 555,60 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  | 1555,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Канск, ул Восточная, д. 2 | 582,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 580 939,59 |  |  | 580 939,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 580 939,59 |  |  | 580 939,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Канск, ул Восточная, д. 4 | 368,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 367 848,64 |  |  | 367 848,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 367 848,64 |  |  | 367 848,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Канск, ул Восточная, д. 36 | 400,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 399 059,43 |  |  | 399 059,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 399 059,43 |  |  | 399 059,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Канск, ул Восточная, д. 38 | 1 217,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 856 262,49 | 2 856 262,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 856 262,49 | 2 856 262,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Канск, ул Восточная, д. 40 | 254,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 253 276,10 |  |  | 253 276,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 253 276,10 |  |  | 253 276,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Канск, ул Гаражная, д. 19 | 635,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 633 589,11 |  |  | 633 589,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 633 589,11 |  |  | 633 589,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Канск, ул Гаражная, д. 21 | 696,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 694 415,26 |  |  | 694 415,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 694 415,26 |  |  | 694 415,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 1 | 718,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 785 595,75 | 4 785 595,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 785 595,75 | 4 785 595,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 5 | 604,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 027 732,13 | 4 027 732,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 027 732,13 | 4 027 732,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Канск, ул Горького, д. 40 | 442,15 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 440 889,87 |  |  | 440 889,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 440 889,87 |  |  | 440 889,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Канск, ул Горького, д. 46 | 1 810,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 848 679,31 |  |  | 848 679,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 848 679,31 |  |  | 848 679,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Канск, ул Горького, д. 59 | 322,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 150 388,07 | 2 150 388,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 150 388,07 | 2 150 388,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Канск, ул Заводская, д. 38 | 480,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 478 931,15 |  |  | 478 931,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 478 931,15 |  |  | 478 931,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Канск, ул Заводская, д. 43 | 378,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 377 720,42 |  |  | 377 720,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 377 720,42 |  |  | 377 720,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Канск, ул Кайтымская, д. 82 | 109,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 727 895,37 | 727 895,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 727 895,37 | 727 895,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Канск, ул Кайтымская, д. 174 | 311,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 310 711,94 |  |  | 310 711,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 310 711,94 |  |  | 310 711,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Канск, ул Краснопартизанская, д. 73 | 377,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 376 623,56 |  |  | 376 623,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 376 623,56 |  |  | 376 623,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Канск, ул Краснопартизанская, д. 73/1 | 375,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 373 931,25 |  |  | 373 931,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 373 931,25 |  |  | 373 931,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Канск, ул Краснопартизанская, д. 106/1 | 392,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 611 899,04 | 2 611 899,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 611 899,04 | 2 611 899,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Канск, ул Красноярская, д. 4 | 901,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 338 409,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 338 409,04 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | | 4 338 409,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 338 409,04 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 4 811,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 811,90 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4811,90 |  |
| 1.55 | г. Канск, ул Красноярская, д. 19 | 412,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 746 423,16 | 2 746 423,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 2 746 423,16 | 2 746 423,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 6 | 3 616,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 14 114 034,66 | 8 488 051,70 |  |  | 5 625 982,96 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 14 114 034,66 | 8 488 051,70 |  |  | 5 625 982,96 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3 902,57 | 2 346,97 |  |  | 1 555,60 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  | 1555,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 8 | 3 546,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 13 839 293,73 | 8 322 825,01 |  |  | 5 516 468,72 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 13 839 293,73 | 8 322 825,01 |  |  | 5 516 468,72 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 3 902,57 | 2 346,97 |  |  | 1 555,60 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  | 1555,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 14 | 2 221,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 214 028,55 | 5 214 028,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 214 028,55 | 5 214 028,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 20 | 870,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 798 522,43 | 5 798 522,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 798 522,43 | 5 798 522,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 22 | 855,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 384 261,55 |  |  |  | 1 949 348,70 |  | 434 912,85 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | | 2 384 261,55 |  |  |  | 1 949 348,70 |  | 434 912,85 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 788,61 |  |  |  | 2 279,94 |  | 508,67 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  | 2279,94 |  | 508,67 |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Канск, ул Минина, д. 3 | 508,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 444 926,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 444 926,39 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | | 2 444 926,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 444 926,39 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 4 811,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 811,90 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4811,90 |  |
| 1.62 | г. Канск, ул Минина, д. 5 | 545,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 633 483,22 | 3 633 483,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 633 483,22 | 3 633 483,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Канск, ул Минина, д. 7 | 757,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 726 826,55 |  |  |  | 1 726 826,55 |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 726 826,55 |  |  |  | 1 726 826,55 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 279,94 |  |  |  | 2 279,94 |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  | 2279,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Канск, ул Мира, д. 28 | 155,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 188 329,15 | 1 033 571,47 |  | 154 757,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 188 329,15 | 1 033 571,47 |  | 154 757,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 7 656,76 | 6 659,61 |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Канск, ул Молодогвардейская, д. 4 | 557,05 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 709 735,75 | 3 709 735,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 709 735,75 | 3 709 735,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Канск, ул Московская, д. 67/1 | 1 223,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 573 739,84 |  |  | 573 739,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 573 739,84 |  |  | 573 739,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Канск, ул Московская, д. 86 | 259,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 730 832,64 | 1 730 832,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 1 730 832,64 | 1 730 832,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Канск, ул Мостовая, д. 1 | 359,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 357 976,85 |  |  | 357 976,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 357 976,85 |  |  | 357 976,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 55 | 185,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 184 472,75 |  |  | 184 472,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 184 472,75 |  |  | 184 472,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 57/1 | 965,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 452 700,85 |  |  | 452 700,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 452 700,85 |  |  | 452 700,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 468,78 |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 468,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 60 | 751,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 748 959,37 |  |  | 748 959,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 748 959,37 |  |  | 748 959,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Канск, ул Революции, д. 35 | 508,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 3 389 075,53 | 3 389 075,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 3 389 075,53 | 3 389 075,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Канск, ул Сибирская, д. 5 | 612,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 610 754,38 |  |  | 610 754,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 610 754,38 |  |  | 610 754,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Канск, ул Сибирская, д. 8 | 624,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 622 221,60 |  |  | 622 221,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 622 221,60 |  |  | 622 221,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Канск, ул Сибирская, д. 14 | 641,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 639 372,58 |  |  | 639 372,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 639 372,58 |  |  | 639 372,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Канск, ул Сибирская, д. 16 | 371,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 786 177,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786 177,28 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | | 1 786 177,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786 177,28 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 4 811,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 811,90 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4811,90 |  |
| 1.77 | г. Канск, ул Сибирская, д. 22 | 626,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 624 814,19 |  |  | 624 814,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 624 814,19 |  |  | 624 814,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Канск, ул Текстильная, д. 4 | 588,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 829 878,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 829 878,39 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | | 2 829 878,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 829 878,39 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 4 811,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 811,90 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4811,90 |  |
| 1.79 | г. Канск, ул Текстильная, д. 8 | 847,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 5 642 687,55 | 5 642 687,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 5 642 687,55 | 5 642 687,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 6 659,61 | 6 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 6659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Канск, ул Ушакова, д. 1 | 382,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 381 808,74 |  |  | 381 808,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 381 808,74 |  |  | 381 808,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Канск, ул Ушакова, д. 3 | 271,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 270 626,51 |  |  | 270 626,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 270 626,51 |  |  | 270 626,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Канск, ул Энергетиков, д. 5 | 243,93 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 243 234,80 |  |  | 243 234,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 243 234,80 |  |  | 243 234,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Канск, ул Энергетиков, д. 5А | 146,08 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 145 663,67 |  |  | 145 663,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 145 663,67 |  |  | 145 663,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Канск, ул Энергетиков, д. 9 | 405,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 404 543,76 |  |  | 404 543,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 404 543,76 |  |  | 404 543,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 997,15 |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  |  |  | 997,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.85** | **Итого по счету регионального оператора** | **101 391,93** | **средства собствен ников** | **минимальный размер взноса** | **232 577 240,18** | **############** | **3 800 000,00** | **37 658 711,74** | **28 616 643,37** |  | **434 912,85** |  |  | **11 399 391,10** |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовой поддержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **Всего** | | **232 577 240,18** | **############** | **3 800 000,00** | **37 658 711,74** | **28 616 643,37** |  | **434 912,85** |  |  | **11 399 391,10** |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **2 293,84** | **1 485,99** | **37,48** | **371,42** | **282,24** |  | **4,29** |  |  | **112,43** |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.85 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 1/2 | 2 050,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 812 696,68 | 4 812 696,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | 4 812 696,68 | 4 812 696,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | 2 346,97 | 2 346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |  | 2346,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.86** | **Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах** | **2 050,60** | **средства собствен ников** | **минимальный размер взноса** | **4 812 696,68** | **4 812 696,68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовой поддержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | | **4 812 696,68** | **4 812 696,68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Всего по город Канск** | **103 442,53** | **средства собствен ников** | **минимальный размер взноса** | **237 389 936,86** | **############** | **3 800 000,00** | **37 658 711,74** | **28 616 643,37** |  | **434 912,85** |  |  | **11 399 391,10** |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовойподдержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **Всего** | | **237 389 936,86** | **############** | **3 800 000,00** | **37 658 711,74** | **28 616 643,37** |  | **434 912,85** |  |  | **11 399 391,10** |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **2 294,90** | **1 503,06** | **36,74** | **364,05** | **276,64** |  | **4,20** |  |  | **110,20** |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №5 к Постановлению администрации г. Канска № 943 от30.09.2019 | | | | | | | | |
| **Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома** | | | | | | | | | |
| **в том числе:** | | | | | | | | | |
| **ремонт крыши** | **ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |
| **кв. м** | **ед.** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **кв. м** | **кв. м** | **куб. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **город Канск** | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 13 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Канск, мкр Предмостный, д. 14 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Канск, мкр Северный, д. 11 |  | 1,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Канск, мкр Северный, д. 11А |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Канск, мкр Северный, д. 11Б |  | 1,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Канск, мкр Северный, д. 13 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Канск, мкр Северо-западный, д. 55 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Канск, мкр Солнечный, д. 54/1 | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Канск, п Ремзавода, д. 1 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Канск, п Строителей, д. 52 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Канск, п Строителей, д. 60 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Канск, п Строителей, д. 65 |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 1/10 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 111 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Канск, ул 1-й городок, д. 117 | 507,70 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Канск, ул 30 лет ВЛКСМ, д. 28 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Канск, ул 30 лет ВЛКСМ, д. 30 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 1/1 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 7 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 9 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 17 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 29 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 36 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 46 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 48 |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 50 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 52 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 64 |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 80 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Канск, ул 5-й городок, д. 45 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Канск, ул 5-й городок, д. 46 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Канск, ул Ангарская, д. 8 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Канск, ул Ангарская, д. 10 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Канск, ул Ангарская, д. 24 |  |  |  | 1 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Канск, ул Восточная, д. 2 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Канск, ул Восточная, д. 4 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Канск, ул Восточная, д. 36 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Канск, ул Восточная, д. 38 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Канск, ул Восточная, д. 40 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Канск, ул Гаражная, д. 19 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Канск, ул Гаражная, д. 21 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 1 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Канск, ул Герцена-9, д. 5 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Канск, ул Горького, д. 40 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Канск, ул Горького, д. 46 |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Канск, ул Горького, д. 59 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Канск, ул Заводская, д. 38 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Канск, ул Заводская, д. 43 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Канск, ул Кайтымская, д. 82 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Канск, ул Кайтымская, д. 174 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Канск, ул Краснопартизанская, д. 73 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Канск, ул Краснопартизанская, д. 73/1 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Канск, ул Краснопартизанская, д. 106/1 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Канск, ул Красноярская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.55 | г. Канск, ул Красноярская, д. 19 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 6 | 890,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 8 | 1 300,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 14 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 20 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 22 |  |  |  | 2 280,00 |  | 1 140,00 |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Канск, ул Минина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,00 |  |
| 1.62 | г. Канск, ул Минина, д. 5 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Канск, ул Минина, д. 7 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Канск, ул Мира, д. 28 | 408,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Канск, ул Молодогвардейская, д. 4 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Канск, ул Московская, д. 67/1 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Канск, ул Московская, д. 86 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Канск, ул Мостовая, д. 1 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 55 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 57/1 |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Канск, ул Парижской Коммуны, д. 60 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Канск, ул Революции, д. 35 | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Канск, ул Сибирская, д. 5 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Канск, ул Сибирская, д. 8 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Канск, ул Сибирская, д. 14 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Канск, ул Сибирская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.77 | г. Канск, ул Сибирская, д. 22 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Канск, ул Текстильная, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 |  |
| 1.79 | г. Канск, ул Текстильная, д. 8 | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Канск, ул Ушакова, д. 1 |  |  | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Канск, ул Ушакова, д. 3 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Канск, ул Энергетиков, д. 5 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Канск, ул Энергетиков, д. 5А |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Канск, ул Энергетиков, д. 9 |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по счету регионального оператора** | **29 218,70** | **2,00** | **47 390,00** | **6 470,00** |  | **1 140,00** |  |  | **2 933,00** |  |
| **2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах** | | | | | | | | | | | |
| 2.85 | г. Канск, ул 40 лет Октября, д. 1/2 | 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах** | **920,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по город Канск** | **30 138,70** | **2,00** | **47 390,00** | **6 470,00** |  | **1140,00** |  |  | **2933,00** |  |