|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 15.06.2022 г. | № | 634 |

Об утверждении плана мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения города Канска до 2030 года

В целях реализации пункта 12 «Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696, пункта 13 «Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время», а также пункта 16 раздела 3 Приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31.07.2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения города Канска до 2030 года (план) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным за выполнение плана назначить Начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (С.А. Цындренко).
3. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Р.В. Крупский).
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска А.М. Береснев

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению администрации г. Канска  от 15.06.2022г. № 634 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План  мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения  города Канска до 2030 года | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Количество ТЗО | Примечание |
| 1 этап (создание муниципальной системы оповещения города Канска) | | | | |
| 1 | Создание МСО г. Канска | 2018г. | 9 | МСО г. Канска создано на базе аппаратуры П-166М в 2018 году.  Опытная эксплуатация (постановление администрации г. Канска от 01.11.2018 №986). |
| 2 | Организация эксплуатационно-технического обслуживания в объеме ТО-2 МСО г. Канска | Ежегодно |  | выполняется ежегодно, путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 2 этап (реализация актуализированного ПСД 09-2012-КРК-РАСЦО.РД4 2021 года (дооборудование МСО г. Канска мощностью превышающую в 5 dB с охватом 100% населения города Канска)) | | | | |
| 1 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения (УМС-2000) | 2022 | 1 | увеличение охвата оповещения населения до 65%; выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 2 | Поставка оборудования с целью создания одиночного ЗИПа МСО г.Канска | 2023 | 1 | позволит содержать в постоянной готовности МСО г. Канска;  выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 3 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2023 | 4 | увеличение охвата оповещения населения до 74%;  выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 4 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2024 | 4 | увеличение охвата оповещения населения до 83%; выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 5 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2025 | 5 | увеличение охвата оповещения населения до 100%;  выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 3 этап (дооборудование МСО г. Канска мощностью превышающую на 15 dB с охватом 100% населения города Канска) | | | | |
| 1 | Разработка технического задания на создание (реконструкцию) МСО г. Канска | 2024 | 1 | выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 2 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2026 | согласно ПСД | увеличение охвата оповещения населения до 20%;  выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 3 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2027 | согласно ПСД | увеличение охвата оповещения населения до 40%; выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 4 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2028 | согласно ПСД | увеличение охвата оповещения населения до 60%; выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 5 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2029 | согласно ПСД | увеличение охвата оповещения населения до 80%; выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |
| 6 | Поставка оборудования и монтаж точки звукового оповещения(УМС-2000) | 2030 | согласно ПСД | увеличение охвата оповещения населения до 100%;  выполняется путем заключения муниципального контракта со специализированной организацией на соответствующие виды работ. |

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Канска С.А. Цындренко